Acompanhamento Arqueológico no âmbito da execução do Projeto para demolição/contenção de edifício na travessa de S. Domingos/rua D. Duarte 29-39/rua do Comércio 70

Clausulas técnicas

1º │ OBJETIVO

1.1 As presentes cláusulas técnicas definem as características Da prestação de serviços de “Acompanhamento Arqueológico no âmbito da execução do Projeto para demolição/contenção de edifício na travessa de S. Domingos/rua D. Duarte 29-39/rua do Comércio 70”.

1.2 Os serviços pretendem garantir o cumprimento de condicionante emitida pela DGPC à execução do projeto (anexo I), nomeadamente através da execução de trabalhos arqueológicos que promovam a salvaguarda preventiva de eventual impacto negativo, sobre património arqueológico preservado, decorrente da execução do projeto previsto, assim como a caracterização arqueológica e proposta de salvaguarda adequada de eventuais vestígios preservados revelados pela execução do projeto.

2 │ ENQUADRAMENTO

2.1 Os serviços desenvolvem-se no âmbito da execução do “Projeto para demolição/contenção de edifício na travessa de S. Domingos/rua D. Duarte 29-39/rua do Comércio 70”, promovido pela Câmara Municipal de Viseu (CMV). O projeto integra dois edifícios localizados no Centro Histórico de Viseu, em área de potencial arqueológico, confinantes com o imóvel “Casa da Rua de D. Duarte (Paço da Torre, Casa do Ducado)”, classificado como Monumento Nacional (anexo II).

2.2 Considerando a potencial presença de vestígios preservados de ocupações antigas da cidade (a cota positiva e negativa), e tendo em conta que o projeto em execução envolve demolição de elementos construídos e trabalhos de revolvimento e remoção de terras serão implementados trabalhos de Acompanhamento Arqueológico de todas as tarefas de demolição e de todas as tarefas que impliquem revolvimento de subsolo no âmbito do projeto em causa.

2.3 Os serviços a realizar integram-se na Categoria C de trabalhos arqueológicos, conforme previsto na alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro: “ações preventivas e de minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados museologicamente ou não”.

2.4 Consideram-se relevantes para a execução dos serviços em questão os seguintes documentos legais:

- Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 de setembro;

- Decreto-Lei nº164/2014, de 4 de novembro;

- Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910;

- Plano Direto Municipal de Viseu;

- Regulamento Municipal do Polo Arqueológico de Viseu.

3º │ TRABALHOS A EXECUTAR

3.1 Os trabalhos a executar respeitam a:

- Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA);

- Pesquisa bibliográfica e documental;

- Acompanhamento arqueológico da execução do projeto;

- Caracterização e registo de vestígios arqueológicos preservados;

- Tratamento preliminar de materiais arqueológicos;

- Relatório preliminar de trabalhos arqueológicos;

- Relatório final de trabalhos arqueológicos;

- Entrega de espólio e informação arqueológica em Reserva de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Viseu.

3.2 Incluem-se no âmbito dos trabalhos a executar todas as tarefas de gabinete associadas à produção de relatórios preliminar e final, estabelecidos no presente Caderno de Encargos, ou de outros documentos técnicos, que se verifiquem necessários no decurso dos trabalhos.

3.3 A realização dos trabalhos arqueológicos inclui todos os procedimentos inerentes ao tratamento preliminar e preventivo, inventário e marcação individual, análise preliminar e acondicionamento adequado da totalidade do espólio arqueológico recuperado.

3.4 Incluem-se na prestação de serviços todas as consultorias técnicas consideradas necessárias ao bom fornecimento dos serviços a prestar.

3.5 Sempre que necessário, o prestador de serviço assume a responsabilidade de apresentação técnica do progresso e dos resultados dos trabalhos arqueológicos às entidades da tutela, nomeadamente no âmbito do processo de avaliação dos mesmos.

3.6 O prestador de serviços é responsável pela aprovação, pelas entidades da tutela, de todos os Relatório técnicos previstos ou outros documentos técnicos que venham a ser solicitados pela tutela.

4º │ EQUIPA E MEIOS TÉCNICOS

4.1 A equipa de Arqueologia será constituída por, pelo menos, um arqueólogo diretor científico, legalmente habilitado pela tutela, e outros técnicos, em número adequado à natureza e dimensão dos trabalhos a executar.

4.2 O número mínimo de arqueólogos no terreno será o necessário para garantir o acompanhamento presencial e contínuo de todas as ações, relacionadas com a execução do projeto, que impliquem demolição de construções pré-existente, intrusões e revolvimento do subsolo.

4.3 O arqueólogo diretor científico deverá ter, no mínimo, 3 anos de experiência em trabalhos arqueológicos, preferencialmente com experiência de direção e de trabalho de caracterização e estudo de edificado antigo.

4.4 O arqueólogo diretor científico estará em permanência no terreno durante o decorrer dos trabalhos arqueológicos.

4.5 Em caso de alteração da constituição da equipa técnica os novos elementos deverão deter habilitações e experiência compatíveis com o previsto neste documento. Eventuais alterações serão previamente comunicadas e aprovadas pela tutela.

4.6 Quando aplicável, deverá ser indicado o responsável da entidade enquadrante que participará nas reuniões em que a sua presença seja requerida.

4.7 Incluem-se no âmbito dos trabalhos a executar a disponibilização de todos os equipamentos e meios materiais necessários, e em quantidade necessária, para a realização dos trabalhos de Arqueologia.

5º │ CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

5.1 A definição da estratégia e metodologias de trabalho serão objeto de um plano de trabalhos arqueológicos. Este plano, assim como a definição do acrónimo a usar e restantes formas de identificação do registo, devem ser estabelecidos em articulação com o serviço do Polo Arqueológico de Viseu (PAV), em momento anterior à submissão de PATA.

5.2 Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA)

- São da responsabilidade do arqueólogo diretor científico da intervenção, todos os procedimentos legais respeitantes à instrução e submissão de PATA, junto das entidades oficiais competentes, de acordo com a legislação em vigor;

- Em sede de PATA deve ser proposto o depósito do espólio arqueológico resultante da intervenção (documentação produzida e material arqueológico recolhido) na Reserva de materiais arqueológicos da Câmara Municipal de Viseu, da responsabilidade do PAV, na Casa do Miradouro;

- Deverá ser entregue à CMV, nomeadamente através do PAV, comprovativo datado da submissão de PATA.

5.3 Pesquisa bibliográfica e documental

- A pesquisa de informação pré-existente tem como objetivo a composição de uma caracterização prévia do local que estruture e apoie a intervenção subsequente;

- Deve considerar-se a consulta de: i) bases de dados/ informação das entidades de tutela do Património Cultural, do SIPA-IHRU, da SRU-Viseu e do PAV; ii) processos existentes na DGPC referentes a sítios arqueológicos e projetos de investigação na zona; iii) Plano Diretor Municipal; IV) documentação existente no arquivo distrital e municipal; V) bibliografia especializada sobre a área de afetação do projeto, incluindo monografias, artigos em periódicos ou atas de reuniões cientificas, relatórios técnicos, etc.;

- Em complemento, deverão ser contactadas outras entidades que possam dispor de informações (dados históricos e arqueológicos) relevantes à boa realização do trabalho arqueológico, nomeadamente equipas ou investigadores que realizaram intervenções arqueológicas na proximidade do local de intervenção ou sobre sítios de cronologia/ tipologia similar da região.

5.4 Acompanhamento arqueológico da execução do projeto

- Acompanhamento técnico, presencial e contínuo, de todas as ações necessárias à execução do projeto, que impliquem demolição de construções pré-existente, intrusões e revolvimento do subsolo;

- Registo fotográfico de ações relacionadas com a execução do projeto;

- Registo descritivo, gráfico e fotográfico de informação estratigráfica e arqueológica revelada pela execução do projeto;

- Registo e recolha de elementos construídos/ arquitetónicos relevantes à caracterização das construções no que respeita a técnicas e história construtiva dos edifícios/ ocupação antiga do local;

- Recolha de espólio arqueológico revelado pelas ações relacionadas com a execução do projeto, considerando: i) a recolha integral de material contido em depósitos/ contextos arqueológicos; ii) a recolha seletiva em contextos definidos como de reduzido ou nulo valor arqueológico, devendo, no entanto, ser suficiente para a caracterização (cronológica e cultural) dos mesmos. Compete ao arqueólogo diretor científico a justificação destas opções, ou a proposta de alternativas, fundamentadas na análise e interpretação dos contextos estratigráficos/ arqueológicos observados;

- Produção de, pelo menos, os seguintes tipos de registo arqueológico:

    - Fichas/ outros documentos de registo por área de intervenção, com informação sobre localização trabalhos, registos realizados e sequência estratigráfica observada;

    - Fichas/ outros documentos de registo por cada unidade estratigráfica, incluindo: identificação da unidade estratigráfica, as suas relações físicas e estratigráficas, os materiais integrados/ de construção, bem como a sua caracterização física e interpretação (tipológica, funcional e cronológica);

    - Desenho individual, em planta, à escala 1:20 (ou outra adequada à representação de todos os elementos relevantes), de vestígios arqueológicos identificados, com indicação de altimetria;

    - Desenho de cortes e alçados de estruturas, à escala 1:20 (ou outra adequada à representação de todos os elementos relevantes), com representação das relações estratigráficas observáveis e indicação de altimetria. Os alçados das estruturas arqueológicas incluem representação de técnicas/ soluções construtivas;

    - Levantamento georreferenciado das áreas de intervenção, estruturas e depósitos arqueológicos detetados, incluindo a implantação do projeto em execução, utilizando como sistema geodésico de referência o sistema WGS84;

    - Registo fotográfico de todos os aspetos relevantes do trabalho arqueológico, incluindo: imagens da área de intervenção ao início dos trabalhos; imagens das diferentes fases de execução dos trabalhos; registo individual de vestígios/ contextos arqueológicos identificados; registo de cortes, alçados ou secções; imagens de materiais arqueológicos e pormenores estratigráficos relevantes à caracterização e compreensão da estratificação e do sítio arqueológico;

    - Listagens de desenhos de campo, de fotografias e de espólio recolhido.

5.5 Caracterização e registo de vestígios arqueológicos preservados

- Na eventualidade do reconhecimento de vestígios arqueológicos preservados, para além dos procedimentos e registos definidos no ponto 5.4, fica prevista a realização das seguintes tarefas:

- Limpeza/ delimitação de vestígios arqueológicos identificados, no espaço afeto ao projeto, em área que permita a sua caracterização formal, integração estratigráfica, caracterização arqueológica e definição de potenciais áreas de extensão;

- Registo descritivo da totalidade dos vestígios arqueológicos identificados;

- Levantamento fotográfico exaustivo da totalidade dos vestígios arqueológicos identificados, com registo de pormenor de elementos diferenciadores. A toma de imagem deverá ser assinalada sobre planta de projeto;

- Registo gráfico (desenho à escala ou procedimento similar) georreferenciado da totalidade dos vestígios arqueológicos identificados, incluindo informação estratigráfica associada, com representação adequada de todos os elementos relevantes, com indicação de altimetrias, incluindo a implantação do projeto em execução, utilizando como sistema geodésico de referência o sistema WGS84.

- É da responsabilidade do arqueólogo diretor científico da intervenção proceder à avaliação do potencial científico, do estado de conservação e de eventuais impactos do projeto sobre vestígios arqueológicos preservados;

- Compete ao arqueólogo diretor científico, o contacto com o empreiteiro, o PAV, fiscalização da CMV e entidades da tutela, por forma a estabelecer-se a estratégia de trabalho a implementar face à natureza dos achados;

- A proposta de desmonte de estruturas/ contextos arqueológicos preservados é previamente autorizada pelas entidades da tutela e pelo PAV, e carece sempre de registo e caracterização prévia;

- Caso se verifique a necessidade de implementação de medidas de proteção ou sinalização de vestígios arqueológicos preservados, compete ao arqueólogo diretor científico da intervenção recomendar as ações convenientes e acompanhar a respetiva execução. A implementação destas medidas carecerá sempre de comunicação e aprovação prévia pela tutela e pelo PAV.

5.6 Tratamento preliminar de materiais arqueológicos

- Limpeza mecânica e/ou química, adequada à natureza e características de cada material;

- Tratamento preliminar preventivo adequado, à natureza e características específicas, de materiais que careçam de intervenção de estabilização;

- Marcação física individual de fragmentos, incluindo acrónimo e número de inventário sequencial

- Inventário individual de fragmentos e amostras, incluindo caracterização geral e registo de proveniência espacial e estratigráfica;

- Caracterização preliminar, por conjuntos, incluindo integração morfológica, funcional, tipológica e cronológica;

- Acomodação e etiquetagem de lotes em sacos de plástico, transparentes, com fecho (preferencialmente sistema de fecho zip), ou noutro tipo de embalagens adequadas à natureza e características de materiais específicos, de acordo com as normas técnicas vigentes;

- Etiquetagem e acondicionamento adequado de amostras recolhidas para análise;

- Acondicionamento em contentores plásticos, cinzentos, perfurados, com medidas normalizadas de 60cmX40cmX20cm, devidamente identificados (acrónimo de intervenção e número de contentor), com informação de conteúdo.

5.7 Relatório preliminar de trabalhos arqueológicos

- Elaboração e submissão junto das entidades oficiais competentes, de acordo com a legislação em vigor;

- Este documento deve incluir parecer técnico sobre estado de conservação de eventuais vestígios arqueológico identificados e proposta de eventuais medidas de minimização de impacte arqueológico a desenvolver;

- Serão entregues um exemplar impresso e um exemplar em suporte digital ao PAV, para além dos exemplares devidos às entidades da tutela e a outros serviços da CMV.

5.8 Relatório final de trabalhos arqueológicos

- Elaboração e submissão junto das entidades oficiais competentes, de acordo com a legislação em vigor.

- Para além das informações e elementos documentais referidos no Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, este documento deve integrar:

- Na capa: identificação da intervenção, acrónimo, tipo de relatório, autor(es) e data de execução, sem prejuízo de outros elementos da responsabilidade do executante;

- Desenhos, esquemas, matrizes estratigráficas e outras peças desenhadas, tratados em programa informático de desenho vetorial;

- A totalidade das peças desenhadas deve apresentar, em dimensão legível: altimetria, identificação das unidades estratigráficas representadas e legenda;

- Inventário integral e individualizado da totalidade do espólio arqueológico recolhido, com contabilização geral e por unidade estratigráfica, caracterização crono-tipológica;

- Inventário de amostras de sedimentos recolhidas para análise;

- Ilustração, por fotografia ou desenho, das peças espólio mais relevantes para a, caracterização e compreensão dos vestígios/ sítio arqueológico

- Proposta de depósito do espólio arqueológico resultante da intervenção (documentação produzida e material arqueológico recolhido) na Reserva de materiais arqueológicos da CMV, da responsabilidade do PAV, na Casa do Miradouro.

- Serão entregues um exemplar impresso e um exemplar em suporte digital ao PAV, para além dos exemplares devidos às entidades de tutela e a outros serviços da CMV.

5.9 Entrega de espólio e informação arqueológica em Reserva

- A entrega de espólios em Reserva é da responsabilidade dos arqueólogos autorizados pela tutela, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro;

- Para efeitos de depósito em Reserva considera-se que “O espólio arqueológico é constituído pelos bens arqueológicos móveis, tais como artefactos, ecofactos e amostras, respetivo inventário e demais documentação produzida no decurso dos trabalhos de campo e de gabinete, indispensável ao manuseamento e compreensão da coleção e do seu contexto arqueológico”, conforme definido no ponto 2 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro;

- Os materiais arqueológicos serão entregues limpos, marcados, embalados e acondicionados de acordo com as especificações previstas neste documento;

- Acompanha a entrega dos materiais arqueológicos:

    - Cópia digital, ou em papel, da totalidade de documentação de campo e gabinete produzida no âmbito da intervenção de Arqueologia (registo gráfico, fotográfico e estratigráfico, etc.);

    - Inventário geral de material arqueológico e amostras, com relação por saco e contentor, em formato digital, incluindo versão editável (por exemplo folha de cálculo);

    - Cópia de aprovação de Relatório Final de trabalhos arqueológicos emitida pela tutela.

e) Os registos fotográficos devem ser submetido num dos seguintes formatos: Digital Negative (.dng), Tagged Image File Format (.tif ou .tiff) ou JPEG2000 (.jp2 ou .jpx), com resolução mínima de 8 megapixels;

f) Desenhos, esquemas, matrizes estratigráficas e outras peças desenhadas, tratados em programa informático de desenho vetorial, devem ser submetidos em formato .svg ou .dxf;

g) No momento da entrega, e após confirmação do estado do espólio, será assinado documento de Auto de Entrega, pela Coordenação do PAV e pelo arqueólogo diretor científico da intervenção.

h) Aplica-se ao espólio depositado em Reserva o previsto no artigo 10º do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro.

6º │ REPRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO

A CMV reserva-se o direito de fazer reproduzir, para efeitos de divulgação e de produção de documentos de gestão de território, a informação recolhida no decorrer da intervenção, nos seus diferentes suportes, e os conteúdos dos relatórios produzidos, não sendo devida qualquer contrapartida financeira, salvaguardando-se os créditos de autoria técnica e científica.

ANEXO I

Emissão de condicionantes pela DGPC (Inf. nº S-2020/532169 |C.S:1456500))

ANEXO II

Extrato da Planta ordenamento Carta de Património Arqueológico e Arquitetónico do Plano Diretor Municipal de Viseu, com localização da área de intervenção.

Será considerado o registo fotográfico e descritivo de estratificação desprovida de contextos/ materiais arqueológicos preservados, de modo a ser possível demonstrar a sua ausência.