| CADERNO DE ENCARGOS |  |
| --- | --- |
| Concurso Público N.º 01/2022/ICNF/DRCNF_LVT | 2022 |

EMPREITADA PARA RESTAURO E VALORIZAÇÃO DE HABITATS NATURAIS E DE ESPÉCIES

PRIORITÁRIAS DO PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS

(OPERAÇÃO POSEUR-03-2215-FC-000147)

Ordem Interna n.º 302963

ÍNDICE

PARTE I – PARTE GERAL	4

ARTIGO 1.º -	OBJETO DO PROCEDIMENTO	4

ARTIGO 2.º -	ÂMBITO GEOGRÁFICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4

ARTIGO 3.º -	PRAZO DE EXECUÇÃO	4

ARTIGO 4.º -	CONTRATO	4

ARTIGO 5.º -	OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE	5

ARTIGO 6.º -	DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR PELO CONTRAENTE PÚBLICO	6

ARTIGO 7.º -	FASES	6

ARTIGO 8.º -	RECEÇÃO DOS PRODUTOS A PRODUZIR	7

ARTIGO 9.º -	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	7

ARTIGO 10.º -	GESTOR DO CONTRATO	7

ARTIGO 11.º -	DEVER DE SIGILO	7

ARTIGO 12.º -	DIREITOS DE PROPRIEDADE	8

ARTIGO 13.º -	PREÇO CONTRATUAL	8

ARTIGO 14.º -	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	8

ARTIGO 15.º -	RESPONSABILIDADE	9

ARTIGO 16.º -	SANÇÕES CONTRATUAIS	9

ARTIGO 17.º -	FORÇA MAIOR	10

ARTIGO 18.º -	RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRANTE PÚBLICO	11

ARTIGO 19.º -	RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO COCONTRATANTE	11

ARTIGO 20.º -	SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL	11

ARTIGO 21.º -	COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES	11

ARTIGO 22.º -	CONTAGEM DOS PRAZOS	12

ARTIGO 23.º -	CAUÇÃO	12

ARTIGO 24.º -	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	12

ARTIGO 25.º -	FORO COMPETENTE	12

PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13

SECÇÃO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS	13

ARTIGO 26.º -	ENQUADRAMENTO	13

ARTIGO 27.º -	OBJETIVOS DOS SERVIÇOS A CONTRATAR	13

ARTIGO 28.º -	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	13

ARTIGO 29.º -	CRONOGRAMA E PLANO DE TRABALHO	16

ARTIGO 30.º -	PRODUTOS	16

ARTIGO 31.º -	REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO	16

PARTE I – PARTE GERAL

- OBJETO DO PROCEDIMENTO

- O presente Concurso Público tem por objeto a empreitada para o Restauro e valorização de habitats ripícolas, nas ribeiras da Mata, da Samarra e de Colares do Parque Natural de Sintra Cascais, conforme disposições técnicas definidas na Parte II – Especificações Técnicas do presente Caderno de Encargos.

- Os serviços a contratar incluem:

  - Conservação e recuperação de galerias ripícolas e de espécies macrófitas no leito e nas margens

nas ribeiras da Mata, da Samarra e de Colares, com recurso a técnicas de engenharia natural;

  - Criação de pegos para abrigo das espécies

  - Controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras nos cursos de água, designadamente a Cana-comum-comum (Arundo donax);

- ÂMBITO GEOGRÁFICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O âmbito territorial dos serviços a prestar corresponde às áreas geográficas abrangidas pela área protegida identificada no número 1 do artigo anterior, conforme plantas em anexo.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

A prestação de serviços terá o seu início na data da produção dos efeitos do contrato a celebrar no âmbito do presente concurso público, terminando 516 dias a contar da outorga do contrato, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

- CONTRATO

- O(s) contrato(s) a celebrar integram os seguintes elementos:

  - Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos, identificados pelas entidades interessadas, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

  - Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;

  - O Caderno de Encargos, incluindo todos os anexos previstos e solicitados no restante articulado;

  - A proposta adjudicada;

  - Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário, face ao disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal.

- OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE

- Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obrigações principais:

  - Prestar os serviços conforme as condições definidas no presente Caderno de Encargos e respetivos anexos, e demais documentos contratuais;

  - Identificar as questões técnicas que carecem de ser definidas em conjunto com o contraente público;

  - Participar nas reuniões de trabalho com o contraente público, sempre que seja convocado para o efeito;

  - Garantir a entrega dos produtos nos prazos previstos;

  - Propor atempadamente medidas de resolução de eventuais erros detetados;

  - Cumprir, a todo o momento, as obrigações legais relativas aos serviços prestados, assegurando a execução dos mesmos de acordo com as melhores regras técnicas e da arte conhecidas e praticadas;

  - Analisar e levar em consideração todas as situações e circunstâncias relevantes para a execução do contrato, incluindo, entre outras e a título meramente exemplificativo, a informação prévia necessária, as circunstâncias de modo, tempo e lugar e os meios de modo a salvaguardar que os serviços serão prestados nos termos contratados, sem hiatos, falhas ou interrupções que pudessem ter sido previstas, propondo a correção de erros e desvios;

  - Assumir todos os riscos inerentes à prestação dos serviços, bem como aqueles que, em concreto, apenas sejam ou possam ser do conhecimento do cocontratante ou por este gerido em primeira linha;

  - Cumprir as políticas, práticas e procedimentos de segurança de informação do contraente público;

  - Garantir, a todo o momento, a correta, completa e adequada articulação e compatibilização entre os serviços prestados e a finalidade a que os mesmos se dirigem com outros serviços ou outras finalidades que com eles estejam ou possam estar em relação, de modo a não afetar negativamente quaisquer outros serviços ou produtos do contraente público;

  - Suportar quaisquer encargos decorrentes da utilização, no âmbito do contrato celebrado, de direitos de propriedade intelectual ou industrial;

  - Manter válidos os seguros profissionais de todos os membros da equipa técnica.

- O cocontratante fica ainda obrigado a proceder às alterações e correções necessárias dos produtos apresentados, resultantes de orientações ou análises do contraente público.

- O cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.

- Todos os relatórios, comunicações, peças gráficas e demais documentos elaborados pelo cocontratante, devem ser integralmente redigidos em português, entregues em suporte papel e digital, e, neste último caso, em formato editável, respeitando as especificações técnicas do Caderno de Encargos e seus anexos.

- Toda a cartografia apresentada nas peças gráficas deve ser entregue ainda em suporte digital, em formato editável, de acordo com as especificações técnicas do presente Caderno de Encargos.

- DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR PELO CONTRAENTE PÚBLICO

- O contraente público facultará ao cocontratante os limites e outra cartografia relevante em formato digital (shapefile – ESRI) das áreas classificadas que incidem no âmbito territorial dos serviços a prestar.

- O contraente público facultará o apoio necessário ao cocontratante para a realização dos trabalhos, nos seguintes moldes:

  - Fornecimento de cópias dos elementos disponíveis ou facilitando o acesso eletrónico a documentos que se demonstrem essenciais para a prestação dos serviços;

  - Promoção das diligências necessárias, nomeadamente através da credenciação do cocontratante, a fim de facilitar pedidos de informações, reuniões ou audiências junto de entidades que possuam informações relevantes para a execução dos trabalhos;

  - Transmissão de todas as informações com relevância para a elaboração dos trabalhos, que venham ao seu conhecimento;

  - A informação constante do presente artigo será fornecida para uso exclusivo no âmbito dos trabalhos a desenvolver no decurso da execução do contrato e não pode ser reproduzida, alterada ou cedida, no todo ou em parte, gratuita ou onerosamente, a terceiros, nem ser utilizada para fim diferente do indicado.

- FASES

Os serviços objeto do contrato compreendem as seguintes fases:

| Fases | Produtos | Prazo |
| --- | --- | --- |
| I | - Estudo prévio dos trabalhos a executar | 30 dias* |
| II | - Remoção da Cana-comum (Arundo donax) dos taludes fluviais e respetivos rizomas e estabilização das margens e taludes fluviais; - Enrocamento pontual para diminuir a velocidade da água e instalação de espécies macrófitas - Desassoreamento dos pegos existentes e criação de novos pegos com recurso a maquinaria pesada. | 516 dias** |
| III | - Plantação de espécies vegetais ripícolas arbóreas, arbustivas e de macrófitas. |  |
| IV | - Monotorização das ações executadas. |  |

* A contar da data do início da produção de efeitos do contrato.

** A contar com a Fase I.

- RECEÇÃO DOS PRODUTOS A PRODUZIR

- Os produtos produzidos deverão ser entregues na sede do Parque Natural de Sintra-Cascais, Av.ª Barão Almeida Santos, 10, 2710-525 Sintra.

- O contraente público procede à respetiva análise no prazo máximo de vinte dias úteis a contar da entrega dos produtos referentes a cada fase de execução do contrato, com vista a verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas jurídicas e técnicas do presente Caderno de Encargos.

- Na análise a que se refere o número anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente público toda a cooperação e esclarecimentos necessários.

- No caso da análise do contraente público, a que se refere o n.º 2, não comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais ou contratuais, o contraente público deve disso informar, via correio eletrónico, o cocontratante e indicar o prazo para correções ou alterações, o qual não poderá ultrapassar quinze dias úteis, sem quaisquer custos ou encargos para o contraente público.

- No caso da análise do contraente público, a que se refere o n.º 2, comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais e contratuais, o contraente público deve disso informar o cocontratante, via correio eletrónico.

- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- O representante do cocontratante será por este designado e exercerá a funções de Gestor do Projeto, sendo o interlocutor junto do contraente público.

- O Gestor do Projeto deverá, em estreita articulação com o contraente público, assegurar o cumprimento das obrigações constantes do presente Caderno de Encargos e respetivos anexos, e demais documentos contratuais.

- Ao longo do processo de elaboração dos planos de gestão serão realizadas reuniões de acompanhamento, convocadas pelo contraente público, destinadas a aferir com o cocontratante o trabalho desenvolvido em cada uma das fases e etapas do trabalho.

- Quaisquer comunicações ou notificações entre as partes do contrato são efetuadas primordialmente através do seguinte endereço de correio eletrónico: pnsc@icnf.pt, com aviso de entrega.

- GESTOR DO CONTRATO

A entidade adjudicante designará o gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a respetiva execução, exercendo as competências previstas no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos.

- DEVER DE SIGILO

- O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público e de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.

- Exclui-se do dever de sigilo a informação e a documentação que sejam comprovadamente do domínio público à data da sua obtenção pelo cocontratante ou que este seja obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de entidades administrativas competentes.

- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

- A obrigação de sigilo prevista no presente artigo é extensível aos agentes, funcionários, colaboradores do cocontratante ou terceiros que os mesmos envolvam, respondendo o cocontratante solidariamente perante o contraente público sobre o incumprimento da presente obrigação.

- DIREITOS DE PROPRIEDADE

Os dados recolhidos e produzidos no âmbito da execução do(s) contrato(s) a celebrar no âmbito do presente concurso público, são propriedade exclusiva do contraente público, incluindo os direitos de cópia e os direitos de autor.

- PREÇO CONTRATUAL

- Pela prestação de serviços objeto deste concurso público, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, o contraente público deve pagar ao cocontratante o preço constante da proposta adjudicada, acrescido do valor do IVA, à taxa legal em vigor.

- O preço contratual não pode, em qualquer caso, ser superior ao preço base fixado, como de seguida se discrimina:

Preço

142.700,00 €*

*a estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor

- O preço referido no n.º 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo nomeadamente as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição de bens e serviços, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, devem ser pagas no prazo de 30 dias após a receção das respetivas faturas as quais só podem ser emitidas após o vencimento da respetiva obrigação, relativos às fases em questão, da seguinte forma:

|  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Fase I | 7 000,00 € |  |
| Fase II | 85 600,00 € |  |
| Fase III |  | 36 100,00 € |
| Fase IV |  | 14 000,00 € |

Para efeitos de pagamento, é condição a elaboração de auto de medição/aceitação, devidamente validado (assinado/carimbado) pelo Diretor da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, do contraente público.

- Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

- As faturas são emitidas em nome do ICNF, I.P., com referência aos documentos que lhe deram origem, designadamente, especificando o número de compromisso e remetidas ao contraente público, para a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, com morada no CNEMA - Quinta das Cegonhas - Apartado 59, 2001-901 Santarém.

- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de transferência bancária.

- No caso de atraso por parte do contraente público no cumprimento das obrigações pecuniárias a que está vinculado, tem o cocontratante direito, nos termos da legislação em vigor, aos juros de mora sobre o montante em divida, à taxa legal em vigor.

- RESPONSABILIDADE

- O cocontratante responde perante o contraente público por todos os prejuízos, direta ou indiretamente emergentes dos trabalhos objeto do contrato, bem como daqueles que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigações contratuais, até à conclusão da prestação de serviços.

- Do mesmo modo, o cocontratante responde por todos os prejuízos causados por quaisquer atos ou omissões de terceiros que atuem em sua representação.

- Se o contraente público vier a ser demandado por terceiros por prejuízos causados pelo cocontratante, no âmbito da execução do contrato, este último indemnizá-lo-á de todas as despesas que, em consequência, haja de realizar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

- Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à conclusão da prestação dos serviços, em consequência do modo de execução dos trabalhos, da atuação do seu pessoal ou dos seus fornecedores.

- São da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.

- SANÇÕES CONTRATUAIS

- Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

  - Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das datas e prazos definidos no presente caderno de encargos, a sanção será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

P=V×A5000

em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato e A é o número de dias em atraso.

  - Pela deteção de inconformidades nos documentos apresentados pelo cocontratante, nas diversas fases do procedimento, e que determinam a correção dos mesmos, bem como pela persistência de discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas e anexos ao presente Caderno de Encargos, após as correções, as alterações ou a revisão dos documentos apresentados pelo cocontratante, nas diversas fases do procedimento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções contratuais:

    - Mais de 30% de inconformidades - determinando-se a rejeição de todo o trabalho correspondente à fase em causa e reinício da mesma, bem como a aplicação de uma sanção de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros);

    - Entre 5% e 30% de inconformidades - determinando-se a devolução para correção apenas dos elementos que não tenham sido aceites, bem como a aplicação de uma sanção de 1.000,00 € (mil euros);

    - Menos de 5% de inconformidades - determinando-se a devolução para correção apenas dos elementos que não tenham sido aceites, bem como a aplicação de uma penalidade de 500,00 € (quinhentos euros).

  - Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das demais obrigações do presente caderno de encargos, até 0,55% do preço contratual por cada incumprimento ou cumprimento defeituoso.

- Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público terá em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e as consequências do incumprimento.

- Os valores das sanções contratuais que venham a ser aplicadas são descontados na fatura imediatamente seguinte.

- O valor acumulado da aplicação de sanções contratuais não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do contraente público poder resolver o contrato, nos termos do disposto no artigo 18.º do presente caderno de encargos.

- Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e na circunstância do contraente público não proceder à resolução do contrato por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%.

- FORÇA MAIOR

- Não podem ser impostas sanções contratuais ao cocontratante, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fossem razoavelmente exigíveis contornar ou evitar.

- Podem constituir casos fortuitos ou de força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

- Não constituem casos fortuitos ou de força maior, designadamente:

  - Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados dos cocontratantes, na parte em que intervenham;

  - Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades dos cocontratantes ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

  - Determinações governamentais, administrativas, judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelos cocontratantes de deveres e ónus que sobre ele recaiam;

  - Manifestações populares devidas ao incumprimento pelos cocontratantes fornecedor de normas legais;

  - Incêndios ou inundações com origem nas instalações dos cocontratantes cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;

  - Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do cocontratante não devidas a sabotagem;

  - Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

- A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à contraparte.

- A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

- RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CONTRANTE PÚBLICO

- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.

- Considera-se incumprimento definitivo, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, o atraso na execução das obrigações resultantes do contrato, após a interpelação para o cumprimento.

- RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO COCONTRATANTE

O cocontratante pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos.

- SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

A subcontratação e a cessão da posição contratual pelo cocontratante dependem da prévia autorização, dada por escrito, pelo contraente público, nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos.

- COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

- Quaisquer comunicações ou notificações efetuadas entre as partes devem ser efetuadas preferencialmente através de correio eletrónico para os endereços a indicar por cada uma das partes, através da transmissão escrita e eletrónica de dados, com aviso de entrega ou carta registada com aviso de receção.

- Qualquer comunicação ou notificação efetuada por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços postais.

- Qualquer comunicação ou notificação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data constante na respetiva comunicação de receção transmitida pelo recetor para o emissor.

- As notificações e as comunicações que tenham como destinatário a entidade adjudicante e que sejam efetuadas através de correio eletrónico ou outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, feitas após as 17 horas do local de receção ou em dia não útil nesse mesmo local, presumem-se efetuadas às 10 horas do dia útil seguinte.

- CONTAGEM DOS PRAZOS

À contagem de prazos na fase de execução do contrato são aplicáveis as seguintes regras:

a)	Não se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo começa a correr;

b)	Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados;

c)	O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou ano, a essa data; se no último mês não existir dia correspondente, o prazo finda no primeiro dia do mês seguinte;

d)	O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o ato, não esteja aberto ao público, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte.

- CAUÇÃO

Não haverá lugar à prestação de caução, nos termos do disposto nos artigos 88º e seguintes do CCP.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O contrato é regulado pelo disposto no Código dos Contratos Públicos e restante legislação aplicável, em vigor.

- FORO COMPETENTE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECÇÃO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

- ENQUADRAMENTO

Os sistemas ribeirinhos do Parque Natural de Sintra-Cascais apresentam uma tendência global de degradação ambiental, designadamente devido a alteração dos habitats, com efeitos prejudiciais para as funções do ecossistema aquático e que afeta as espécies de fauna e flora ameaçadas. Esta degradação resulta em grande parte pela presença de espécies exóticas com carácter invasor, em particular a Cana-comum (Arundo donax), que se dispõe em galerias mono-específicas, reduzindo a diversidade florística das galerias ripícolas e provocando alterações significativas no habitat aquático. É urgente recriar em áreas pré-definidas, as condições naturais favoráveis para a sobrevivência das espécies nativas e endémicas existentes, através de ações de restauro fluvial, que radicam na eliminação da vegetação alóctone como base para a recuperação ecológica destes espaços naturais.

Estas ações são vitais para estes biótopos, e residem na recuperação da galeria ripícola, através da eliminação de espécies com carácter invasor como a Cana-comum, a adopção de soluções de bio-engenharia (construções biofísicas), para permitir estabilizar os troços marginais, sobre os quais se fará a plantação de espécies arbóreas ripícolas e plantas aquáticas que cumpram funções ecológicas importantes.

O projeto de restauro e valorização de habitats naturais e de espécies prioritárias do Parque Natural de Sintra-Cascais está previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2021 de 22 de Março.

- OBJETIVOS DOS SERVIÇOS A CONTRATAR

- Os serviços a contratar visam a conservação dos habitats ripícolas das áreas referenciadas, tendo como objetivo:

  - A aquisição de serviços para a execução das ações de recuperação de galerias ripícolas e de espécies de macrófitas, com recurso a técnicas de engenharia natural, o fomento de áreas de refúgio para as espécies de peixes ameaçados nas ribeiras da Samarra, Colares e ribeira da Mata, inseridas no Parque Natural de Sintra Cascais e o controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras presentes nos mesmos cursos de água, designadamente a Cana-comum (Arundo donax).

- DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

As especificações técnicas seguintes aplicam-se aos cursos de água identificados no Artigo 1.

- Com o propósito de atingir os objetivos dos serviços a contratar, o trabalho a desenvolver deve compreender as fases definidas no artigo 7.º do presente Caderno de Encargos:

Fase I

Nesta fase são previstas as seguintes tarefas:

- Estudo prévio de todos os trabalhos necessários de restauro fluvial, designadamente no que refere à tipologia de ações de controlo e erradicação de espécies vegetais exóticas e invasoras, de reperfilamento e estabilização das margens e taludes, do material vegetal vivo para recuperação da galeria ripícola, das construções biofísicas, das plantações exigíveis assim como as espécies nativas a incluir e os pontos de enrocamento para beneficiação das áreas de refúgio das espécies de peixes e dos pegos com necessidades de desassoreamento para aumento da capacidade de armazenamento de água, entre outros, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução dos trabalhos e respetivo cronograma de execução.

Fase II – Erradicação das espécies exóticas (Arundo donax), estabilização de taludes, enrocamento pontual no curso de água e desassoreamento de pegos.

Nesta fase são previstas as seguintes tarefas:

- Remoção da Cana-comum (Arundo donax) dos taludes fluviais da ribeira de Colares e respetivos rizomas, com recurso a maquinaria pesada e encaminhamento para vazadouro autorizado de todos os materiais sobrantes dos trabalhos, utilizando os meios materiais necessários para a sua boa execução, conforme cartografia anexa;

- Controlo/erradicação de Cana-comum (Arundo donax) na ribeira de Bolelas/Samarra, com operações moto-manuais - utilização de moto roçadoras - nas áreas sem acesso a maquinaria pesada, de núcleos de Cana-comum, conforme cartografia anexa, e sucessivo controlo químico (mínimo de 5 aplicações) com recurso a herbicida, com glifosato como princípio ativo, ao nível da superfície foliar das plantas jovens quando estas atingirem entre 10 a 30 cm de altura. Destruição do material sobrante no local, designadamente da Cana-comum e respetivos rizomas;

- Seleção e marcação das espécies arbóreas nativas presentes nas áreas de intervenção, com vista à sua preservação no âmbito dos trabalhos a executar.

- Estabilização e reperfilamento das margens e taludes fluviais das ribeiras de Colares e Bolelas/Samarra, conforme cartografia anexa, de forma mecânica ou manual (onde não for possível usar máquinas pesadas) e recurso a técnicas de bioengenharia e utilização de materiais lenhosos, esteiras, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução dos trabalhos;

- Fornecimento e colocação de blocos de pedra no leito das ribeiras para diminuir a velocidade da água e instalação de espécies macrófitas, incluindo ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento;

- Esteiras Vivas - Fornecimento de ramos vivos e mortos de salgueiros para revestimento dos taludes e margens intervencionados, incluindo fornecimento e montagem de estrutura de sustentação da ramagem, em prumos de madeira tratada, fornecimento e colocação do enrocamento na base da margem e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento

- Faxinas Vivas - Fornecimento e execução dos feixes para os taludes e margens intervencionadas, constituídos por estacas vivas e mortas de salgueiro, incluindo o fornecimento e execução dos prumos verticais de fixação das faxinas e o fornecimento e execução do enrocamento na sua base. Estão incluídos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento;

- Entrançado Vivo - Fornecimento e execução dos entrançados vivos, para os taludes e margens intervencionadas, constituídos por estacas vivas e mortas de salgueiro, incluindo o fornecimento e execução dos prumos verticais de fixação dos entrançados e o fornecimento e execução do enrocamento na sua base. Estão incluídos neste artigo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento;

- Muro de suporte vivo - Fornecimento e execução das estruturas do muro de suporte vivo em troncos de madeira tratada, incluindo os trabalhos necessários à instalação do muro, o enrocamento na base e o enchimento da estrutura com terra viva e todos os cortes, remates, trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento;

- Desassoreamento dos pegos existentes e criação de novos pegos com recurso a maquinaria pesada, conforme cartografia anexa;

- A aplicação do herbicida deverá cumprir todos os requisitos técnicos e legais aplicáveis, nomeadamente ao nível da segurança, da credenciação e das dosagens adequadas, conforme disposto na Lei 26/2013 de 11 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 35/2017 de 24 de março.

- Lavragem do terreno sujeito a compactação por força dos trabalhos realizados com utilização de maquinaria pesada;

Fase III – Plantação de espécies vegetais ripícolas arbóreas, arbustivas e de macrófitas.

### Após a remoção das espécies exóticas invasoras e estabilização dos taludes, sujeito a vistoria pela equipa do ICNF, I.P., o adjudicatário deverá proceder à execução da plantação de espécies vegetais nativas ripícolas e das espécies de plantas macrófitas.

### A implementação destas medidas deverá ter em conta os seguintes aspetos:

- A execução dos trabalhos deverá ser acompanhada por uma equipa técnica designada pelo ICNF, I.P.;

- Fornecimento e instalação das estacas de salgueiro nas margens. Este artigo inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, considerando a aplicação de uma estaca/m2);

- Plantações de árvores e arbustos, incluindo fornecimento, abertura de covas, enchimento com terra vegetal, estrume (bem curtido) e tutoragem caso necessário e rega na altura de plantação. A plantação de espécies vegetais deve obedecer preferencialmente ao elenco florístico que caracteriza o habitat 3280 (e.g. Salix atrocinera) sendo admitidas ainda as espécies Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa. As espécies de macrófitas a plantar no leito da ribeira devem obedecer preferencialmente ao seguinte elenco Iris pseudacorus, Scirpoides holoschoenus, Phragmites australis, Scirpus spp, Juncus spp, dorycnium rectum ou outras previamente validadas pela equipa técnica do ICNF. Estão incluídos neste artigo todos os fornecimentos e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

- A plantação deverá ser executada por estacaria direta, colocação de faxinas, plantação e sementeira, esteiras ou outras técnicas a decidir em fase de obra, com o prévio acordo do ICNF.

- Qualquer alteração às medidas aprovadas ou anomalia no decorrer dos trabalhos deverão ser colocadas à consideração da equipa de acompanhamento.

- Poderão ser executados outros trabalhos em simultâneo, se o ICNF, I.P. considerar necessário e se se verificar, após consulta ao adjudicante, não existirem incompatibilidades de nenhuma natureza.

Fase IV – Monitorização e controlo das ações executadas.

Nesta fase são previstas as seguintes tarefas:

- Monitorização da taxa de sobrevivência das espécies nativas plantadas;

- Seguimento e monitorização da área de erradicação de Cana-comum e execução de controlo físico ou químico dos novos rebentamentos detetados;

- Monitorização dos processos erosivos fluviais sobre as estruturas e plantações executadas.

### Deverá ser elaborado um relatório anual, contendo os seguintes aspetos:

- Descrição de todas as ações executadas;

- Taxa de execução das medidas executadas;

- Taxa de sucesso das plantações;

- Registo fotográfico dos trabalhos.

- CRONOGRAMA E PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho e respetivo cronograma que o cocontratante elaborará terá que ser entregue com a proposta conforme o ponto 15 do Programa de Procedimento e deverá ter em consideração o prazo máximo previsto no artigo 3.º e os prazos do faseamento previstos, conforme indicado no artigo 7.º deste caderno de encargos.

- PRODUTOS

Produtos documentais

- Relatório final

Obra realizada

- Ações de conservação implementadas

- REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

- Sem prejuízo das reuniões previstas no artigo 9.º, deverá ocorrer o contacto regular, presencial ou não, entre o contraente público e as equipas técnicas do cocontratante, para orientações de detalhe e resolução de problemas ou dificuldades que eventualmente surjam.

- Os trabalhos destinados à execução das intervenções, serão acompanhados por uma equipa pluridisciplinar do ICNF, I.P., nas quais devem estar presentes os responsáveis pelo projeto bem como os técnicos e especialistas que os assuntos a discutir justifiquem.

- A periodicidade das reuniões será indicada pelo ICNF,I.P..

- Para além das reuniões periódicas o ICNF, I.P., sempre que julgar conveniente, poderá convocar reuniões sobre assuntos específicos.

- As reuniões referidas nos pontos anteriores serão realizadas nas instalações do ICNF, I.P. ou no local onde decorrem os estudos de caracterização e/ou intervenções.